IT Asset Tracker Portfolio Lite Plan

แผนพัฒนาแบบย่อสำหรับงาน Portfolio ด้วย Next.js, Supabase และ Vercel

Project: it-asset-tracker

Goal: สร้าง internal tool เวอร์ชันเล็กที่ดูจริง ใช้งานได้ และ deploy ได้

Target stack: Next.js 14 + TypeScript + Tailwind + Supabase Auth/Postgres + Vercel

Estimated effort: 18-30 ชั่วโมง หรือประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ทำวันละ 2 ชั่วโมง

# ภาพรวม

Portfolio Lite คือเวอร์ชันที่ลด scope จาก production-grade blueprint ให้เล็กพอจะทำจบ แต่ยังดู mature กว่า CRUD demo ทั่วไป

แนวทางนี้เหมาะถ้าต้องการงานโชว์ที่ต่อยอดจาก Trip-Planner โดยยังคงจุดแข็งเรื่อง full-stack, auth, RLS และ deployment จริง

โฟกัสหลักคือ role-based internal tool: admin และ staff, dashboard, asset CRUD, assignment แบบพื้นฐาน, audit log แบบพื้นฐาน และการ deploy บน Vercel

# In Scope

Supabase Auth แบบ email/password

ADMIN และ STAFF roles

Dashboard แสดงจำนวน asset ตาม status

Assets list, detail, create, edit, delete

Assignment แบบพื้นฐานผ่าน assigned_user_id

Basic audit log สำหรับ login, create, edit, delete และ assign

README, architecture summary, security summary และ deployment-ready setup

# Out of Scope

Magic link

Invite flow สำหรับสร้างผู้ใช้จาก UI

File uploads และ Supabase Storage

Maintenance workflow

Print system ทุกหน้า

Rate limiting เต็มระบบ

Rollback runbook ระดับ production

# Timeline รวมโดยประมาณ

Phase 0: 1-2 ชั่วโมง

Phase 1: 2-3 ชั่วโมง

Phase 2: 3-4 ชั่วโมง

Phase 3: 3-4 ชั่วโมง

Phase 4: 6-8 ชั่วโมง

Phase 5: 2-3 ชั่วโมง

Phase 6: 2-4 ชั่วโมง

Final: 1-2 ชั่วโมง

รวม: 18-30 ชั่วโมง

# Phase 0 - Reset and Decide

## เป้าหมาย

ล็อก scope ให้เล็กและชัดก่อนเริ่ม build

## สิ่งที่ต้องทำ

ตรวจ repo ปัจจุบันและสรุป architecture เดิม

กำหนด Lite Scope ให้ชัดว่าเอาอะไรและไม่เอาอะไร

ตัดสินใจว่าจะย้ายจาก Prisma, SQLite และ NextAuth ไปสู่ Supabase stack

เขียนเอกสารสั้น เช่น docs/LITE_SCOPE.md และ docs/MIGRATION_NOTES.md

## Deliverables

LITE_SCOPE.md

MIGRATION_NOTES.md

## เวลาโดยประมาณ

1-2 ชั่วโมง

## ความเสี่ยง

ถ้า scope phase นี้ไม่ชัด โปรเจกต์จะบวมกลับไปเหมือน full blueprint

## Exit Criteria

ทีมรู้ชัดว่ากำลังทำ portfolio-lite ไม่ใช่ production rewrite เต็มรูปแบบ

# Phase 1 - Foundation

## เป้าหมาย

ตั้งฐาน Supabase และ Vercel ให้พร้อมสำหรับการพัฒนาต่อ

## สิ่งที่ต้องทำ

สร้าง Supabase project และ Vercel project

ตั้งค่า env สำหรับ URL, anon key, service role key และ site URL

ติดตั้งและ wire @supabase/supabase-js กับ @supabase/ssr

สร้าง browser client, server client และ middleware สำหรับ refresh session

อัปเดต .env.example และเอกสาร setup แบบย่อ

## Deliverables

Supabase client factories

middleware.ts ที่ใช้งานกับ Supabase SSR

.env.example ที่อัปเดตแล้ว

SETUP_LITE.md

## เวลาโดยประมาณ

2-3 ชั่วโมง

## ความเสี่ยง

env ผิดหรือ redirect URL ผิด

SSR cookies และ middleware wiring ผิดจน auth เพี้ยน

## Exit Criteria

แอป build ได้บน foundation ใหม่ หรือมี placeholder state ที่ build ผ่าน

preview deployment พร้อมเชื่อม env ได้

# Phase 2 - Schema and RLS Lite

## เป้าหมาย

มี schema ที่พอใช้จริงและปลอดภัยพอสำหรับ portfolio-lite

## สิ่งที่ต้องทำ

สร้างตาราง profiles, assets และ audit_logs

ใส่ timestamps, constraints และ indexes ที่จำเป็น

เขียน RLS policies สำหรับ self-read และ admin-read-all ใน profiles

ให้ staff อ่าน assets ได้ แต่ admin เขียนได้ครบ

ให้ audit_logs เป็น admin read only

กำหนด default accounts สำหรับ admin และ staff

## Deliverables

Supabase migrations

DEFAULT_ACCOUNTS.md

SCHEMA_LITE.md ถ้าต้องการ

## เวลาโดยประมาณ

3-4 ชั่วโมง

## ความเสี่ยง

RLS เข้มเกินไปจน admin ใช้งานไม่ได้

RLS หลวมเกินไปจน staff เห็นข้อมูลเกิน scope

## Exit Criteria

schema อยู่ใน repo และ policy อธิบายได้ชัด

default users พร้อมใช้งานใน environment พัฒนา

# Phase 3 - Auth and Guards

## เป้าหมาย

ผู้ใช้ล็อกอินได้และ protected routes ปลอดภัยที่ฝั่ง server

## สิ่งที่ต้องทำ

สร้างหน้า /login แบบ email/password

ทำ sign-out flow

สร้าง helper เช่น requireUser() และ requireAdmin()

ป้องกัน routes สำคัญ: /dashboard, /assets, /assets/new, /assets/[id], /assets/[id]/edit และ /audit

ทำให้ logged-out users ถูกส่งกลับ /login และ staff เข้า /audit ไม่ได้

## Deliverables

Working login page

Guard helpers

AUTH_LITE.md

## เวลาโดยประมาณ

3-4 ชั่วโมง

## ความเสี่ยง

session และ cookie ฝั่ง SSR เพี้ยน

guard ไม่ครอบบาง route แล้วเกิด authorization leak

## Exit Criteria

admin และ staff login ได้

route protection ทำงานที่ server layer

# Phase 4 - Dashboard and Asset CRUD

## เป้าหมาย

ให้ flow หลักของระบบ asset tracker ใช้งานได้จริง

## สิ่งที่ต้องทำ

สร้าง /dashboard พร้อม status counts

สร้าง /assets พร้อม search และ basic filters

สร้าง /assets/new, /assets/[id] และ /assets/[id]/edit

ให้ ADMIN create, edit และ delete ได้

ให้ STAFF ดูข้อมูลได้แบบ read-only

render notes เป็น plain text อย่างปลอดภัย

เขียน audit logs สำหรับ login, create, edit และ delete

## Deliverables

Dashboard

Asset list

Asset detail

Create/edit forms

Delete flow

Audit writes สำหรับ mutations หลัก

## เวลาโดยประมาณ

6-8 ชั่วโมง

## ความเสี่ยง

form validation ไม่ครบ

staff เห็นปุ่มหรือ action ที่ไม่ควรเห็น

mutation บางจุดลืมเขียน audit log

## Exit Criteria

admin ทำ asset CRUD ได้ครบ

staff เปิดดู asset ได้แต่แก้ไขไม่ได้

# Phase 5 - Basic Assignment

## เป้าหมาย

เพิ่ม workflow ที่ทำให้โปรเจกต์ดูเป็น internal tool จริงมากขึ้น

## สิ่งที่ต้องทำ

ใช้ assigned_user_id บน assets เพื่อรองรับ assignment แบบพื้นฐาน

ให้ admin assign asset ให้ staff และ clear assignment ได้

อัปเดต status เป็น ASSIGNED เมื่อมี assigned user

อัปเดต status เป็น IN_STOCK เมื่อ clear assignment

แสดง assignment information ใน asset detail

เขียน audit log สำหรับ assign และ unassign

## Deliverables

Assignment controls ใน UI

Asset detail ที่มี assignment state

Audit coverage สำหรับ assignment events

## เวลาโดยประมาณ

2-3 ชั่วโมง

## ความเสี่ยง

status drift ถ้า update assignment กับ asset ไม่พร้อมกัน

assign ไปยัง user ที่ไม่ถูกต้องถ้า validation ไม่ครบ

## Exit Criteria

admin assign และ unassign ได้ clean

staff เห็นสถานะการถูก assign อย่างถูกต้อง

# Phase 6 - Portfolio Polish

## เป้าหมาย

ทำให้ repo อ่านง่าย ดูน่าเชื่อถือ และพร้อมใช้เป็น portfolio

## สิ่งที่ต้องทำ

ปรับ empty states, loading states และ error states

rewrite README.md ให้เล่า project ได้ชัด

เขียน ARCHITECTURE_LITE.md และ SECURITY_LITE.md

อธิบาย auth flow, role model, RLS และ tradeoffs แบบสั้นและชัด

เพิ่ม screenshots หรือ screenshot placeholders

## Deliverables

README เวอร์ชัน portfolio

Architecture summary

Security summary

Screenshots หรือ placeholders

## เวลาโดยประมาณ

2-4 ชั่วโมง

## ความเสี่ยง

ใช้เวลากับ docs มากเกินไป

polish จน scope บวม

## Exit Criteria

คนที่ไม่เคยเห็น repo นี้มาก่อนเปิดอ่านแล้วเข้าใจได้เร็ว

# Final - Ship

## เป้าหมาย

deploy ขึ้นจริงและตรวจ critical path ให้พร้อมโชว์

## สิ่งที่ต้องทำ

ตั้ง production env บน Vercel

ตรวจ redirect URLs และ Supabase settings

deploy production

ตรวจ critical path: admin login, staff login, create asset, edit asset, assign asset, staff view asset, admin view audit และ staff blocked from audit

เก็บ screenshots สุดท้ายและสรุป verification

## Deliverables

Production-ready repo

DEPLOY_LITE.md

Final verification summary

## เวลาโดยประมาณ

1-2 ชั่วโมง

## ความเสี่ยง

env production ผิดหรือชี้ไป Supabase ผิด project

login redirect หรือ site URL ตั้งไม่ตรง production domain

## Exit Criteria

โปรเจกต์ live, deployable และพร้อมใช้เป็น portfolio piece

# ข้อแนะนำสุดท้าย

ถ้าเป้าหมายคือทำโปรเจกต์ให้เสร็จ deploy จริง และใช้สมัครงานได้เร็ว แผน Portfolio Lite เหมาะกว่าการทำ full production-grade blueprint ตั้งแต่รอบแรก เพราะยังคงจุดแข็งด้าน full-stack, auth, RLS และ role-based UX โดยไม่แบกรับ scope ที่ใหญ่เกินจำเป็น